附2

建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：望城区金色滨河苑项目                  审核部门（公章）：

工程编号：430112202005113041                    审核人（签字）：

| 项目基本信息 | 建设单位 | 湖南兆星房地产开发有限公司 |  |  |  | 企业信用代码 | 9143****3221 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 长沙市望城区月亮岛街道银星路与银杉路交叉口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资类型 | 社会投资建设的房屋建筑和城市基础设施工程项目（工业投资项目除外） |  |  |  | 项目类别 | 建筑工程 |  |  |  |
|  | 建设工程规划许可证编号 | 建规〔建〕字第430112202010131号、建规〔建〕字第430112202010130号、建规〔建〕字第430112202110096号、建规〔建〕字第430112202110030号、建规〔建〕字第430112202010215号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项文号 | 望发改备〔2020〕67号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 长沙市望城区发展和改革局 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2020年5月9日 |  |  |  | 立项机关级别 | 区县级 |  |  |  |
|  | 总面积 （平方米） | 160000 |  |  |  | 总投资 （万元） | 120000 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建 |  |  |  | 工程用途 | 居住建筑配套工程 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 主要建设内容:项目包含住宅、商业、公寓和托儿所建设规模:项目总用地面积54948.96㎡，建筑面积约160000㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划开工 | 2020年4月1日 |  |  |  | 计划竣工 | 2021年12月31日 |  |  |  |
| 施工合同信息 施工合同信息 | 合同名称 | 万科金色滨河苑1-6#栋、S1-S3#、地下室建安工程施工合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同类别 | 施工总包 |  |  |  | 承包单位 | 贤铭建设有限公司 |  |  |  |
|  | 合同编号 | 430112202005113041-HZ-001 |  |  |  | 合同金额 （万元） | 24460.4836 |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 张*媛 |  |  |  | 身份证号码 | 5115****6126 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 1#栋建筑面积10382.42㎡，2#栋建筑面积10384.72㎡； 3#栋建筑面积26404.53㎡；4#建筑面积12984.55㎡；5#栋建筑面积13712.15㎡；6#栋建筑面积13081.14㎡；S1#栋建筑面积539.09㎡；S2#栋建筑面积2593.07㎡；S3#栋建筑面积2052.53㎡，地下室建筑面积35687.13㎡。总计：建筑面积127821.33㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同承包内容 | （1）房屋基础工程（土石方工程、基坑支护工程、桩基础工程等）、地下室工程（含人防工程）；（2）主体工程、防水保温工程；（3）室外装修工程（含公区）、门窗工程、外墙装饰工程；（4）配套水电安装工程、消防工程、暖通工程、弱电工程、强电工程、电梯工程、智能化工程（入户弱电配电箱、电视电话网络）、周边道路、管网等专业附属工程；（5）园林景观绿化、亮化等配套工程；（6）须与主体同时施工的预留预埋工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2020年6月19日 |  |  |  | 记录登记时间 | 2020年07月03日 |  |  |  |
|  | 计划开工日期 | 2020年06月25日 |  |  |  | 计划竣工日期 | 2023年03月21日 |  |  |  |
|  | 合同工期 | 1000 |  |  |  | 质量目标 | 合格 |  |  |  |
| 施工许可信息 施工许可信息 | 工程名称 | 万科金色滨河苑1#-6#栋（含精装修）、S1#-S3#栋及地下室建安工程施工 |  |  |  | 施工许可证编号 | 4301****20101 |  |  |  |
|  | 施工企业 | 贤铭建设有限公司 |  |  |  | 监理企业 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 |  |  |  |
|  | 设计企业 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |  |  |  | 设计项目负责人 | 沈*华 |  |  |  |
|  | 勘察企业 | 湖南核工业岩土工程勘察设计研究院 |  |  |  | 勘察项目负责人 | 黄*军 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 24460.4836 |  |  |  | 面积（平方米） | 119994.83㎡ |  |  |  |
|  | 发证日期 | 2020年07月22日 |  |  |  | 合同工期 | 1000 |  |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2020年06月25日 |  |  |  | 合同竣工日期 | 2023年03月21日 |  |  |  |
|  | 建设规模 | 万科金色滨河苑1-6#栋、S1#-S3#、地下室建安工程施工总建筑面积为119994.83㎡，1-6#栋为精装修。其中地上建筑面积92134.2㎡；地下建筑面积27860.63㎡。1#栋：10382.42㎡； 2#栋：10384.72㎡；3#栋：26404.53㎡；4#：12984.55㎡；5#栋：13712.15㎡；6#栋：13081.14㎡；S1#栋：539.09㎡；S2#栋：2593.07㎡；S3#栋：2052.53㎡，地下室：27860.63㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 张*媛 |  |  |  | 项目负责人身份证号码 | 5115****6126 |  |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 渝1502019202101616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 龙*彬 |  |  |  | 技术负责人身份证号码 | 5102****3391 |  |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | 011401000260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 叶*辉 |  |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 3325****1833 |  |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 44021147 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 10382.42 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 77.57 |
|  | 单项工程2 | 2#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 10384.72 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） |  | 77.57 |
|  | 单项工程3 | 3#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 26404.53 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） |  | 98.22 |
|  | 单项工程4 | 4#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 12984.55 | 地上/下层数 | 29/0 | 高度（米） |  | 86.42 |
|  | 单项工程5 | 5#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13712.15 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） |  | 89.37 |
|  | 单项工程6 | 6#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 13081.14 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） |  | 91.82 |
|  | 单项工程7 | S1#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 539.09 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） |  | 4.6 |
|  | 单项工程8 | S2#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 2593.07 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度（米） |  | 7.5 |
|  | 单项工程9 | S3#栋 |  | 建筑面积（平方米） | 2052.53 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度（米） |  | 9.3 |
|  | 单项工程10 | 地下室 |  | 建筑面积（平方米） | 27860.63 | 地上/下层数 | 0/2 | 高度（米） |  | 7.3 |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022231 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 10382.42 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：10382.42平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 1#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 10382.42 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 77.57 |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 10384.72 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：10384.72平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年12月6日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年12月5日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 2#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 10384.72 | 地上/下层数 | 26/0 | 高度（米） | 77.57 |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022585 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 26404.53 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：26404.53平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年12月6日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年12月5日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 3#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 26404.53 | 地上/下层数 | 33/0 | 高度（米） | 98.22 |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 12984.55 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：12984.55平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 4#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 12984.55 | 地上/下层数 | 29/0 | 高度（米） | 86.42 |  |
| 竣工验收备案信息 | 竣工验收备案编号 | 2022233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 13712.15 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：13712.15平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 5#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 13712.15 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） | 89.37 |  |
|  | 竣工验收备案编号 | 2022234 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 13081.14 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：13081.14平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月3日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 6#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 13081.14 | 地上/下层数 | 30/0 | 高度（米） | 91.82 |  |
|  | 竣工验收备案编号 | 2022583 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 539.09 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：539.09平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年12月6日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年12月5日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | S1#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 539.09 | 地上/下层数 | 1/0 | 高度（米） | 4.6 |  |
|  | 竣工验收备案编号 | 2022235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 2593.07 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：2593.07平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | S2#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 2593.07 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度（米） | 7.5 |  |
|  | 竣工验收备案编号 | 2022236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 2052.53 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：2052.53平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月22日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | S3#栋 | 建筑面积（平方米） |  | 2052.53 | 地上/下层数 | 2/0 | 高度（米） | 9.3 |  |
|  | 竣工验收备案编号 | 2022401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际造价 （万元） | / |  |  |  | 实际面积 （平方米） | 35877.87 |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建筑面积：35877.87平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2020年7月23日 |  |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2022年6月29日 |  |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2022年3月21日 |  |  |  | 结构体系 | 框剪 |  |  |  |
|  | 单项工程1 | 地下室 | 建筑面积（平方米） |  | 35877.87 | 地上/下层数 | 0/2 | 高度（米） | 7.3 |  |
| 业绩技术指标（由申请单位填写，五方参建单位均可分别填写） | 企业名称 | 贤铭建设有限公司 |  |  |  | 企业统一社会信用代码 | 9150****N1H4P |  |  |  |
|  | 业绩类型 | 施工 |  |  |  | 业绩对应资质等级 | 建筑工程施工总承包壹级 |  |  |  |
|  | 工程项目规模等级及详细技术指标 | 万科金色滨河苑1-6#栋、S1#-S3#、地下室建安工程施工总建筑面积为119994.83㎡，1-6#栋为精装修。其中地上建筑面积92134.2㎡；地下建筑面积27860.63㎡。1#栋：10382.42㎡； 2#栋：10384.72㎡；3#栋：26404.53㎡；4#：12984.55㎡；5#栋：13712.15㎡；6#栋：13081.14㎡；S1#栋：539.09㎡；S2#栋：2593.07㎡；S3#栋：2052.53㎡，地下室：27860.63㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起始时间 | 2020年7月23日 |  |  |  | 结束时间 | 2022年3月21日 |  |  |  |
|  | 勘察、设计单位起始时间为工作开始时间，施工、监理单位起始时间为实际开工日期，勘察、设计单位结束时间为工作结束时间，施工、监理单位起始时间为实际竣工日期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 贤铭建设有限公司 | 项目负责人 | 张* | 5001****5316 | 渝151171729760 |
| 贤铭建设有限公司 | 项目负责人 | 马* | 4301****7319 | 渝150192001483 |
| 贤铭建设有限公司 | 项目负责人 | 张*媛 | 5115****6126 | 渝1502019202101616 |
| 贤铭建设有限公司 | 技术负责人 | 龙*彬 | 5102****3391 | 011401000260 |
| 贤铭建设有限公司 | 施工员 | 丁柱 | 4301****2413 | 43181010006980 |
| 贤铭建设有限公司 | 施工员 | 胡*龙 | 4303****3713 | 43151010002372 |
| 贤铭建设有限公司 | 施工员 | 彭* | 4304****3415 | 43171010026149 |
| 贤铭建设有限公司 | 施工员 | 周*红 | 5123****0499 | 50161010506745 |
| 贤铭建设有限公司 | 质量员 | 白*玉 | 5001****6337 | 50181060060003 |
| 贤铭建设有限公司 | 质量员 | 常*佳 | 4301****8421 | 43181060005387 |
| 贤铭建设有限公司 | 质量员 | 谭* | 4301****7351 | 43171060000078 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总监理工程师 | 叶*辉 | 3325****1833 | 44021147 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 总监代表 | 李*革 | 2202****0038 | 00322752 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理员 | 刘利波 | 4309****2733 | XY17-T0173 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理员 | 符斌 | 4309****2313 | XY20-T0584 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理员 | 黄* | 3625****3612 | XY21-T0528 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理员 | 彭*雲 | 4306****3715 | XY21-T0179 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理工程师 | 黄* | 4306****6725 | XS20-T0613 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理工程师 | 赖*侦 | 3607****4118 | XS20-UOO42 |
| 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 监理工程师 | 陈*扬 | 4301****551X | XS19-T0203 |