| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 公安基础设施提质改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 长沙市公安局望城分局 |  |  |  |  | 实施单位 | 长沙市公安局望城分局 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 650 | 500 |  | 500 | 10 |  |  | 100% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 650 | 500 |  | 500 | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年内完成局机关和派出所提质改造工作，验收合格并正式投入使用 |  |  |  |  |  | 年内已完成局机关和派出所提质改造工作，验收合格并已正式投入使用 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：年内建设完成项目提质改造任务 |  |  | 8 | 8 |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按公安部要求统一标准建设，按照长沙市公安局长公网传发【2017】849号文件组织验收 |  |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年底前建设完成 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按进度完成 |  |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算650万元不超支 |  |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为区域经济发展保驾护航 |  |  | 为区域经济发展保驾护航 | 人民群众财产安全得到保证 |  | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：办理事务增加 |  |  | 显著增加 | 同比身份证办理量增加>3% |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：接待人数增长 |  |  | 显著增加 | 同比窗口办事群众人数增加>3% |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：治安案件下降 |  |  | 显著下降 | 总量同比下降37.5%。 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：办理时间缩短 |  |  | 显著缩短 | 同比办事时间平均缩短2% |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众安全感满意度不断提高，综治民调名列全市前50% |  |  | 前50% | 2019年综治民调得分90.69分，全市排名第二 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |

附件5

2019年度长沙市公安局望城分局公安基础设施提质改造专项资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目单位基本情况。

我局为正科级财政全额拨款行政单位，2019年人员在职编制数348人，实际在职人员1248人，其中民警420人，干部职工23人，退役安置士官28人，政府雇员3人，辅警774人.全局共35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个治安拘留所。

其中贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章，分析研究全区的社会治安状况，组织、指导全区公安警务工作。组织实施全区公安机关的科学技术工作，规划公安信息技术、刑事技术和行动技术等建设；负责全区公共信息网络的安全和管理工作。打击违法犯罪，维护社会治安稳定等是我局重要的一项部门职能职责之一。

2.主要内容及实施情况：2019年公安提质改造项目根据望发改联批【2018】92号批复共实施8个项目，分别是：高塘岭派出所提质改造工程、星城派出所提质改造工程、茶亭派出所提质改造工程、看守所提质改造工程、治超中队和一中队改造工程、雷锋式警队和党建阵地建设、民警之家和智能枪库建设、看守、拘留、食药环、武警燃气安装。实施情况：上述8个项目2019年已按进度完工、验收并投入使用。

3.资金投入和使用情况：根据望府阅【2018】64号会议纪要：明确2018年全区公安提质改造项目和相关设备采购总额控制在1300万元以内，参照区委常委2017年第21次议事协调会议纪要已明确的同类项目模式执行：按区财政安排50%，公安自筹50%的方式予以保障。具体费用由区财政按照发改立项文件、财评中心审定价格和政府采购合同据实保障。根据望发改联批【2018】92号批复，2019年年初预算安排650万元，因部分项目已完工但财评中心审定价格未确定，区财政2019年实际拨款500万元，我单位实际支出500万元。

（二）、项目绩效目标。项目总体目标：为公安工作提供坚实的基础条件和后勤保障，改善公安机关所队办公条件和执法装备。项目阶段性目标：2019年内完成局机关和派出所提质改造工作，验收合格并正式投入使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的：为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：2019年分局开展的8个提质改造项目的建设完成和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

评价指标体系：资金执行率  10分；产出  50分；效益  30分；服务对象  10分。

评价方法：采用定量与定性评价相结合，主要采取成本效益分析法和公众评判法来进行项目的预算绩效评价。

评价标准：以2019年预算绩效申报计划制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

绩效评价工作过程。

评价小组对本次专项资金绩效评价采取到项目主管部门查看项目申报、评审、公示等资料和抽查项目单位现场相结合的方式进行评价。

综合评价情况及评价结论

项目自评分96分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

按照省公安厅实施的《全省公安机关派出所建设三年行动计划》和长沙市人民政府关于公安基础设施建设会议纪要【长府阅（2016）121号】以及市局下发《全市公安机关基层所队提质改造实施方案》，根据我局实际情况，向区委区政府汇报，经区长办公会决议后，对全局部分科室所队实施提质改造。

项目过程情况。

2019年按照项目实施计划，按进度完成8个项目的提质改造。

项目产出情况。

2019年内完成局机关和派出所提质改造工作，验收合格并正式投入使用。

项目效益情况。

项目的实施为区域经济发展保驾护航，人民群众财产安全得到保证，办理事务增加：同比身份证办理量增加>3%，接待人数增加同比窗口办事群众人数增加>3%，辖区治安案件发案率下降总量同比下降37.5%，群众安全感满意度不断提高，综治民调2019年得分90.69分，名列全市第二名。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

有关建议

无

其他需要说明的问题

无