附件4

| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 基层派出所建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 长沙市公安局望城分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 长沙市公安局望城分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2500 | 1864 |  | 1864 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 | 1864 |  | 1864 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 民生配套工程、健全社会防控体系，按公安部要求配套“一街一所” |  |  |  |  |  | 年内支付完月亮岛派出所基建工程款，完成铜官、桥驿派出所搬迁，黄金园和白沙洲主体建设完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：支付月亮岛派出所基建工程款 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成铜官桥驿派出所搬迁 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成黄金园和白沙洲派出所主体建设 |  |  | 100% | 50% | 8 |  | 4 |  | 白沙洲派出所建设进行中 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：按公安部要求统一标准，由区工务局代征代建，严格执行招投标程序 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按公安部要求统一标准建设，按照长沙市公安局长公网传发【2017】849号文件组织验收 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年底前完成 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：是否按基建计划进度完成 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算2500万元不超支 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：为区域经济发展保驾护航 |  |  | 为区域经济发展保驾护航 | 为区域经济发展保驾护航 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平，所建派出所管辖片区内，发案率降低 |  |  | ≧1% | 所建派出所管辖片区内，发案率降低1.2% | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平 |  |  | 维护社会大局稳定，提高治安防控、人口管理等水平 | 有效维护了社会大局稳定 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：所建派出所管辖片区内，破案率 |  |  | 显著提高 | 破案率同比提高1% | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：派出所接待群众数量 |  |  | 显著增加 | 群众办事人数同比提高2% | 2.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众安全感满意度不断提高，综治民调排名 |  |  | 全市前50% | 2019年综治民调得分90.69分，全市排名第二 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89 |  |  |  |

附件5

2019年度长沙市公安局望城分局基层派出所建设专项资金绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目单位基本情况。

我局为正科级财政全额拨款行政单位，2019年12月人员在职编制数348人，实际在职人员1248人，其中民警420人，干部职工23人，退役安置士官28人，政府雇员3人，辅警774人。全局共35个科室所队，其中5个科室（办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科），12个大队（法制、巡特警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环），16个行政派出所（高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、月亮岛、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上），1个看守所，1个治安拘留所。其中掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息，分析形势，为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子，承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。管理区级公安机关110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。

2.主要内容及实施情况： 根据望常办纪要[2016]12号，区长办公会议纪要[2016]3号，望府阅[2016]48号明确，新建派出所由区重建中心建设，由区财政总工室支付工程款，建设完成验收合格后再移交公安分局派出所使用，相关付款和建设情况由区重建中心和区财政总工室共同把关。2019年除白沙洲派出所目前因用地拆迁等问题尚未开始建设外，月亮岛，铜官，桥驿，黄金园4个派出所均已建设完成，验收合格，均已顺利搬迁，。

3.资金投入和使用情况：1.月亮岛派出所86万元：2017年启动，2018年已建成验收合格,2019年已完成搬迁。合同金额1643.33万，2019年实际支付86万。2.铜官派出所及交警二中队572.6万元（2017年启动，合同金额2068.40万元，2018年已建成验收合格完成搬迁）3.桥驿派出所625万元（2017年启动，合同金额1307.46万元，2018年已建成验收合格完成搬迁）4.黄金园派出所579.6万元（2018年启动，合同金额1270万元，2019年已建成验收合格完成搬迁）。5.白沙洲派出所1.18万元。（2019年启动，目前因用地拆迁等问题尚未开始建设）。

（二）、项目绩效目标。项目总体目标：民生配套工程，健全社会防控体系，按公安部要求配套“一街一所，提升公安打防管控能力，提升信息化水平，维护社会安全稳定，服务公安实战。年度绩效目标：年内支付完月亮岛派出所基建工程款，完成铜官、桥驿派出所搬迁，黄金园和白沙洲主体建设完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）文件要求，进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。

绩效评价对象和范围：2019年分局月亮岛派出所基建工程款，铜官、桥驿派出所新建及搬迁，黄金园和白沙洲主体建设完成和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

评价指标体系：资金执行率  10分；产出  50分；效益  30分；服务对象  10分。

评价方法：采用定量与定性评价相结合，主要采取成本效益分析法和公众评判法来进行项目的预算绩效评价。

评价标准：以2019年预算绩效申报计划制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。评价小组对本次专项资金绩效评价采取到项目主管部门查看项目申报、评审、公示等资料和抽查项目单位现场相结合的方式进行评价。

综合评价情况及评价结论

项目自评分89分，评价结果为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。民生配套工程、健全社会防控体系，按公安部要求配套“一街一所”。按照省公安厅实施的《全省公安机关派出所建设三年行动计划》和长沙市人民政府关于公安基础设施建设会议纪要【长府阅（2016）121号】以及市局下发《全市公安机关基层所队提质改造实施方案》，根据我局实际情况，向区委区政府汇报，经区长办公会决议后，对部分派出所进行新建。该项目主要目的是改善基层派出所的办公条件，健全社会防控体系，提高治安防控、人口管理的水平，为群众提供更多更便利的服务。根据望常办纪要[2016]12号，区长办公会议纪要[2016]3号，望府阅[2016]48号等

（二）项目过程情况。 根据望常办纪要[2016]12号，区长办公会议纪要[2016]3号，望府阅[2016]48号明确，新建派出所由区重建中心建设，由区财政总工室支付工程款，建设完成验收合格后再移交公安分局派出所使用，相关付款和建设情况由区重建中心和区财政总工室共同把关。

- （三）项目产出情况。2019年除白沙洲派出所目前因用地拆迁等问题尚未开始建设外，月亮岛，铜官，桥驿，黄金园4个派出所均已建设完成，验收合格，均已顺利搬迁。

（四）项目效益情况。月亮岛，铜官，桥驿，黄金园4个新建的办公楼解决了近几年来派出所办公用房严重不足、设备设施落后、功能不全等问题，满足新形势下基层派出所的各项职责职能，符合乡镇发展趋势，同时也为邻近的基层派出所提供了警务支持，对维护社会治安、提高群众满意度有重要意义。为辖区内的社会治安、经济发展提供有力的支持和保障。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 无

- 有关建议

- 建议此类代征代建专项由区重建中心进行绩效评价。

七、其他需要说明的问题