长沙市审计局审计结果公告

2025年第5号

(总第152号)

关于2024年度区本级预算执行、决算草案编制及其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

—2025年12月24日在长沙市望城区第三届人民代表大会

常务委员会第三十五次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

今年10月，区第三届人大常委会第三十三次会议审议了《2024年度区本级预算执行、决算草案编制及其他财政收支审计工作报告》（以下简称“审计工作报告”），并就审计整改工作提出了具体要求。区人大财经委多次对整改工作进行了跟踪监督。区审计局对各单位的整改工作进行了督促和指导，现将有关情况汇报如下：

- 一、审计整改工作的部署落实情况

区委、区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，高度重视审计查出问题的整改工作。

各部门各单位认真落实整改主体责任，召开专题会议部署整改工作，建立整改台账，制定整改措施，明确完成时限，紧抓快办推动审计查出问题整改。

按照区委、区政府的工作部署，区委审计办、区审计局不断推进做深做实审计整改工作，将审计工作报告反映的问题及提出的建议全部纳入整改范围，按立行立改、分阶段整改、持续整改分类提出整改要求。

截至2025年12月23日，审计工作报告反映的139个问题中，立行立改的问题132个，已全部整改，整改率100%；分阶段整改和持续整改的问题7个，均已采取有效措施，完成阶段性整改任务。通过深化审计成果运用，各部门已追回或上缴财政资金226.63万元，加快拨付或统筹盘活资金1.12亿元，审计后避免或挽回损失783.35万元，调整账务277.42万元，制定完善相关规章制度5项。

- 二、审计工作报告反映问题的具体整改情况

- （一）区本级预算执行审计查出问题的整改情况

- 1.预算编制方面的问题。主管部门一是进一步规范了2026年部门预算的编制和审核流程。二是梳理和调整了各类支出政策和项目后，对专项支出项目实行“大专项+小清单”统筹管理，结合上年度预算执行情况、审计结果、财政评审和绩效评价结果等，综合编制了专项预算。

- 2.收支预算执行方面的问题。截至2025年12月19日，主管部门一是已清理确认115.14万元非税收入，并与各单位对待查收入进行逐月核对清理、年底清空入库。二是通过收回资金、促进拨付、统筹盘活等方式，已拨付上级转移支付资金8443.73万元。三是已收回2024年度未分配、未使用完的7个专项支出共计1321万元；在2025年度预算中结转了5个专项支出共计806万元，重新安排3个专项支出共计597万元。四是督促相关部门通过“一卡通”发放双季稻种植规模奖补。格塘水库灌区农业水价综合改革项目工程已完工，专项资金预计2026年上半年使用完毕。

- 3.决算草案编制方面的问题。主管部门将加强对部门决算编制的审核和培训。

- 4.财政管理方面的问题。主管部门一是出台了区本级罚没财物管理规程，并指导、监督3个职能部门健全了罚没物资管理制度。二是督促了备案资料提交不充分的12家采购单位进行整改，调整了200万元以下政府采购项目的备案方式。

- 5.政府债务管理方面的问题。主管部门已督促建设单位加快推进项目结算和资金拨付。建设单位已拨付了自来水改造项目资金20.54万元，正在办理杆管线改造项目结算。

- （二）部门预算执行审计查出问题的整改情况

- 1.预算编制及执行方面的问题。主管部门督促4家单位进行了整改，加强了采购预算匹配性的实质性审核。

### 2.专项资金分配管理方面的问题。主管部门追回了多兑付的奖励资金，完善了建筑业财政奖补资金管理制度。

- 3.政府采购方面的问题。主管部门已出台公务机票购买管理制度，明确了公务机票购买标准、范围和购票渠道。物资管理不规范的部门已修订内控制度，指定专人管理日常物资。

- 4.财政管理方面的问题。未落实岗位分离制度的单位已调整相关人员岗位，并明确单位临聘人员负责日常辅助性事务。

#### （三）专项调查审计查出问题的整改情况

- 1.建设管理方面的问题。建设单位一是审计期间已督促施工单位购买了建筑工程一切险，对现场安全护栏进行了全封闭，按设计要求在管道端头3米范围内重新回填了机制砂。二是将按照咨询单位实际驻场时间结算咨询服务费。同时，召开了专题会议，要求后续项目合理安排咨询单位进场时间。三是已搭建信息化管理平台，加强了施工许可证办理内部联动和信息互通。

- 2.施工质量管理方面的问题。建设单位一是已将监理日志作为质量管理资料纳入项目管理系统；同时对监理单位进行了考核扣分。二是委托第三方公司，对C站供能管网的全部管道进行了严密性试验，试验结果合格。管道供应商延长了直埋保温管的质保期。

- 3.标后管理方面的问题。建设单位一是建立了常态化检查机制，定期核查集团项目变更资料。二是约谈了设计单位，同时对B站项目所有设计变更进行了梳理，梳理结果纳入对设计单位的履职考核。三是组织设计人员和施工现场技术人员开展了业务培训和交流，加强设计单位对项目资料的把关。同时，将在设计服务费结算时对设计单位进行服务质量考核。四是对监理单位、施工单位关键岗位人员缺勤行为进行了罚款，不定期对人员履约情况进行了专项检查。

- 4.资金管理方面的问题。建设单位召开专题会议向施工单位通报了农民工工资专户使用不规范的问题，要求严格按规定使用专户。

#### （四）政府投资审计查出问题的整改情况

1.评审工作方面的问题

两个财评中心召开了审计整改专题会议，制定了整改措施表，开展了业务培训，明确加强内部管理及现场踏勘，严控变更审批流程，加大审核力度；完善了拆除工程涉及主材利旧的评审确认机制；同时，督促建设单位对相关单位及项目管理人员进行了约谈和处罚。

各建设单位已按审计意见核准了工程价款，核减或扣回了工程结算款，通过问题通报、业务培训、完善考核、履职讲评等方式，加强了现场管理，约谈了施工单位、监理单位、造价咨询单位等相关负责人，按制度对相关单位或人员进行了处理处罚。

2.建设单位管理方面的问题

一是对超额支付工程款的问题。建设单位一是追回了部分工程款，并明确剩余工程款从施工单位负责的其他29个政府投资工程项目中抵扣。二是对审计指出问题进行了核查，召开专题会议明确要求合同签订严格遵循招标文件的实质性要求。三是已督促施工单位按设计图纸施工，并重新出具动力触探试验报告，加强质保期的维护管理工作。四是约谈了相关施工单位、监理单位，对项目相关单位和人员进行了处罚和批评教育。

3.其他方面的问题。财评中心已发函督促相关建设单位严格按规定落实基本建设程序，加强项目现场土方利用和管理。同时，加强了施工过程与许可合规性联动核查，建立了施工组织设计动态比对机制，对论证不充分、签证不完善的情况将进行责任倒查。

下一步，针对未完全整改到位的问题，我们将持续加大力度，督促有关单位抓好后续整改工作，继续深化人大监督与审计监督的贯通协同，进一步提升审计整改合力。