附件1：

2018年节能专项资金绩效目标申报表

填报单位（盖章）长沙市望城区发展和改革局

| 专项名称 |  |  | 节能专项 |  | 专项属性 |  | 延续专项√ 新增专项□ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  |  | 长沙市望城区能源局 |  | 资金总额（万元） |  | 420 |  |  |  |
| 部门相应职能职责概述 |  |  | 负责全区能源行业管理，编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理，制定全区节能目标考核体系，并组织实施；负责节能技术、节能产品的认定和推广应用，推动新能源、可再生能源的开发和利用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项立项 依据 |  |  | 《节约能源法》、《长沙市节约能源办法》、湖南省农村可再生能源条例》、长政办函〔2012〕176号、长政办函〔2013〕107号文等法律、法规文件明确要求区级财政应设立专项资金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施进度计划 |  |  | 专项实施内容 |  |  | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间 |  |
|  |  |  | 制定项目实施方案 |  |  | 2018年1-2月 |  |  | 2018年2月 |  |
|  |  |  | 项目申报审核 |  |  | 2018年7-8月 |  |  | 2018年10月 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 2018年8-9月 |  |  | 2018年10月 |  |
|  |  |  | 项目审批，资金拨付 |  |  | 2018年10月 |  |  | 2018年12月 |  |
| 专项长期绩效目标 |  |  | 提高能源利用效率，降低生产成本，促进资源节约；促进城乡一体化建设和“两型社会”建设；实现资源循环利用，减少废气排放；实现社会可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  |  | 年节约能源300吨标煤，年减少二氧化碳排放约600吨，实现社会可持续发展；满意率90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 指标内容 |  |  |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 节能工程、节能技术改造、节能产品推广、新能源推广与应用、节能服务体系建设、节能示范创建、节能宣传培训等 |  |  |  | 支持企事业单位节能技术改造，年节能20吨标煤以上；推广高效节能路灯，乡村道路节能亮化50公里以上；太阳能等新能源推广应用，年节能10吨标煤以上；完善8个生态能源网络化建设，服务用户2000次以上。 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 国家、省、市相关标准 |  |  |  | 质量达标，发挥效益。 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 按全年的计划和进度实施 |  |  |  | 2018年年内完成 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预计总投入900万元 |  |  |  | 项目预计总投入900万元 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 | 提高能源利用效率，降低生产成本，促进社会资源节约 |  |  |  | 预计年可节约标煤300吨 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 促进城乡一体化建设和“两型社会”建设 |  |  |  | 实现社会可持续发展 |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 促进资源循环利用，减少废气排放 |  |  |  | 预计年可减少二氧化碳排放约600吨 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 促进社会可持续发展 |  |  |  | 促进社会可持续发展 |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意率90%以上 |  |  |  | 满意率90%以上 |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  |  | 制定《长沙市望城区2018年节能专项资金管理办法》，资金严格按照《长沙市望城区财政专项资金管理办法》（望政办发〔2015〕101号）和《长沙市望城区2018年节能专项资金管理办法》管理使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 |  |  | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 |  | 业务科室 | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算科 | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绩效评价科 | 年 月 日 （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：陈瑜       联系电话：	88074421      填报日期：2018年1月30日