| 2019年度专项资金绩效评价自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 农村公路区级养护配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 835 | 835 |  | 835 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 835 | 835 |  | 835 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 农村公路PQI中等路率达到86%，列养率达到100%，绿化率达到85%，农村公路县、乡、村道经常性养护率分别达到100%，90%和75%。 |  |  |  |  |  | 农村公路PQI中等路率达到86.94%，列养率达到100%，绿化率达到85%，农村公路县、乡、村道经常性养护率分别达到100%，90%和80%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标(50) | 数量指标(30) | 日常保养、小修全区农村公路 |  |  | 2160.29公里 | 2371.5公里 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 农村公路列养率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 县道经常性养护率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 乡道经常性养护率 |  |  | ≧90% | 90% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 村道经常性养护率 |  |  | ≧75% | 80% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 实施交通廊道绿化行动，县、乡、村道创建绿化美化线路，按市局下达计划完成，完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 督促乡镇、街道完成农村公路重点养护项目 |  |  | 68个 | 68个 | 6 |  | 5 |  | 监督方面要加强 |  |
|  |  | 质量指标(12) | 养护巡查到位，巡查日志完整性 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 农村公路年末状况，路面（PQI）中等路以上比例达到市局下达的指标要求 |  |  | 86% | 86.94% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标(5) | 日常养护每周巡查到位 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小修保养任务根据小修性质及计划要求按时完成 |  |  | 100% | 90% | 3 |  | 2.7 |  | 小修项目存在极个别未及时完成 |  |
|  |  | 成本指标(3) | 确保低成本、高效率，不超预算 |  |  | 100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 提升效率方面有待加强 |  |
|  | 效益指标(40) | 经济效益指标(10) | 经济效益不明显 |  |  |  |  | 10 |  | 9 |  | 无明显经济效益 |  |
|  |  | 社会效益 指标(10) | 道路安全、通畅，行车舒适 |  |  | 效果明显 | 达到相关要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标(10) | 农村公路绿化率提升 |  |  | ≧85% | 85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 通畅率提升 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标(10) | 推进养护运行机制创新，探索管养分离、养护外包 |  |  | 效果明显 | 小修养护全部采用社会化承包，机制在不断完善 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 持续推行公路路长制，继续完善里程牌、百米桩、标志标牌，达到省、市相关要求 |  |  | 100% | 80% | 5 |  | 4 |  | 公里碑、百米桩存在未及时增补到位情况 |  |
|  | 满意度 指标(10) | 服务对象满意度指标(10) | 全区群众满意 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.111 |  |  |  |

2019年度区公路养护中心农村公路区级配套资金

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

按照2018年年末年报数据，我中心农村公路日常养护总里程为2160.29公里，2019年农村公路年度计划按该里程制定。中心内设综合办公室、人事教育部、财务部、计划统计部、公路养护部、安全法规部。养护中心分设铜林坳管养站、梅花岭管养站、齐天庙管养站、靖港管养站和铜官管养站。乡镇针对农村公路分设了7个农村公路养护站。目前中心还有在职干部职工71人（在编人员57人，原沙河收费站接收人员14人），退休职工78人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围等。按2019年年报数据，全区农村公路日常养护总里程为2342.133公里，其中新升级的国省道52.574公里，县道377.058公里，乡道442.157公里，村道1470.344公里；桥梁207座，4149.65延米。农村公路的养护项目主要是日常保洁和日常小修。按照“乡道乡管、村道村管”的原则，由乡镇、街道及建制村对路面、桥梁进行清扫保洁，根据路面情况适当冲洗路面等；小修保养县道以上公路由养护中心负责实施，乡村道以乡镇、街道为主，主要针对破损路面进行挖补，对裂缝进行清灌，对附属设施进行修复，对绿化进行修剪等等。

二、项目资金使用及管理情况

1、项目资金使用情况

2019年区财政预算农村公路养护经费835万元，实际到位资金834.96万元，具体资金使用情况如下：财政直接拨付各乡镇、街道农村公路重点养护经费556.36万元。拨付给我单位271.3万元，其中铜靖汽运码头修缮45万，小修资金7.3万，路桥公司改制遗留工程尾款资金150万(望财预指[2019]0584)及路桥公司涉讼债务76.3万。

2、项目资金管理情况

项目资金严格按照《预算法》等管理制度执行。项目资金支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理。

三、项目组织实施情况

（一）公路日常保洁与路域环境卫生、精准扶贫对接由乡镇、街道安排专职人员负责；小修项目则根据线路的实际情况并结合年初的整体计划及月度计划进行逐一安排，大部分项目属于小型项目，直接委托有经验的施工单位进行施工，超过区政府采购上限的项目，按照政府采购的相关要求执行，小修项目由计划统计部下达月度计划，实施全过程由公路养护部负责组织，小修项目完工后，由养护部组织相关科室验收并结算。

（二）我单位直接负责的小修项目由养护部根据公路的实际情况及有关月计划下达任务单，并通过中心“三重一大”相关程序，集体研究择优安排有经验的施工单位组织实施，公路养护部按照相关的管理制度对小修项目的进度、质量和安全进行监管把关。

四、项目产出完成情况

严格按照小修保养实施计划，结合管养公路的实际情况，分批次下达任务单，组织有经验的专业队伍予以实施。在确保工程质量的前提下，保证实施的及时性和高效性。全年按照日常养护相关要求，及时完成养护任务，基本达到预期目标。

五、项目绩效情况

经济性上，农村公路日常养护实施后极大地改善农村公路的交通状况和通行能力，对促进当地经济发展、拉动旅游业发展、调整产业结构，加快沿线及周边地区脱贫致富奔小康步伐具有重大意义；效率性和有效性上，农村公路小修项目的实施严格按照公路养护技术规范，严把工程质量关，根据公路病害的时效性和不确定性，及时组织队伍进行处理，按照低耗高效的原则对项目进行监控，均达到了良好的效果；可持续性上，通过实施日常养护对减少交通事故、提高运输效率、保证人民生命财产安全，促进经济社会发展具有十分重要的作用。

农村公路日常维护经费使用合理、规范，项目设定符合政府为民办实事和民生工程规划，建立了一系列制度并得到执行，项目完成符合基本要求；养护项目的实施对全区乃至全市的经济社会发展、民生工作等均具有相当大的促进作用。

六、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

1、公路病害的季节性和不确定性造成绩效指标完成进度与目标进度有差距。

2、部分信息公开不够及时，部分预决算信息虽然完整准确，但没有实时公开。

（二）整改措施

1、适当调整项目实施目标，确保年终绩效目标按时完成。

2、实施公开相关信息，预决算信息公开是保障人民群众民主权利的客观需要，是有效防止腐败的重要举措，是对财政公权力进行监督的有效途径，应加强领导组织，确保项目实施信息的透明度。