部

门

整

体

支

出

绩

效

评

价

长沙市望城区市政设维护中心

2020年4月

目录

一 部门概况	3

二 部门整体支出预算管理及执行情况	4

（一）年度预算收支情况	4

（二）基本支出管理情况	5

1.基本支出本年使用情况	5

2.本年基本支出预算执行情况	5

3.“三公经费”支出使用和管理情况	6

(三）项目支出管理情况	6

1.项目资金总投入等情况分析	6

2.本年项目资金实际使用情况分析	6

3.项目资金管理情况分析	9

三 资产管理情况	10

四 部门整体支出绩效目标及开展情况	10

五 部门整体支出绩效目标实现情况	11

六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施	14

（一）存在的问题	14

（二）改进措施和有关建议	14

2019年度部门整体支出绩效自评表	16

部门整体支出绩效报告

为加强财政支出管理，强化项目单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、长沙市财政局《关于开展 2020年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2020〕1号）以及《长沙市望城区财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》（望财绩〔2020〕5号）等文件要求长沙市望城区市政设施维护中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定，对2019年整体支出进行了绩效评价，形成本评价报告。

一、部门概况

(一）主要职责职能

负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施：车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施；排水设施：包括排（雨、污）水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施；对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工、发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。负责临时占用、挖掘城市道路（包括基建占道和经营占道）的审批，审批同意后发给其相应许可证。

负责监督处理临街道基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。负责区委、政府及主管部门交界的其他事项。

（二）机构设置情况

望城区市政设施维护中心为正科级差额拨款事业单位，根据相关职责，内设五个科室，包括办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科。

（三）人员概况

市政设施维护中心2019年末编制人数21人，年末实有人数23人，在职超编2人。

二、部门整体支出预算管理及执行情况

（一）年度预算收支情况

根据2019年部门预算批复，本单位收入预算690.80万元，全部为财政拨款，支出预算690.80万元，其中基本支出522.80万元，占支出预算总额的75.68%；项目支出168万元，占支出预算总额的24.32%。

本单位可用财政资金690.80万元，其中：本年预算690.80万元，上年结余0.00万元。

（二）基本支出管理情况

1.基本支出本年使用情况

本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出实际支出555.69万元，其中：工资福利支出517.62万元，对个人和家庭的补助2.69万元，商品和服务支出35.38万元。

2.本年基本支出预算执行情况

单位：万元

| 预算项目 | 预算可用指标 | 本年决算金额 | 差额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工资福利支出 | 470.29 | 517.62 | 47.33 |
| 对个人和家庭的补助 | 14.11 | 2.69 | -11.42 |
| 商品和服务支出 | 38.40 | 35.38 | -3.02 |
| 合计 | 522.80 | 555.69 | 32.89 |

从上表反映，本单位基本支出预算超支32.89万元，其中：工资福利超支47.33万元，对个人和家庭的补助节约11.41万元，商品和服务支出节约3.02万元。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2019年本单位“三公经费”预算金额16万元，其中公务接待费6万元，公务用车及运行维护费10万元；2019年本单位“三公经费”决算金额为10.88万元，其中公务用车购置及运行维护费7.29万元，公务接待费3.58万元。

2019年“三公经费”结余5.12万元，其中公务接待费结余2.42万元，结余率41%；公务用车购置及运行维护费结余2.71万元，结余率28%。

(三）项目支出管理情况

1.项目资金总投入等情况分析

2019年项目资金预算支出为168.00万元，其中市政设施维护管理日常经费100万元，项目管理66万元，门面租金、执收成本2万元。本年实际支出2840,91万元，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，资本性支出。其中：商品和服务支出130.12万元，对个人和家庭的补助13.58万元，资本性支出2,596.23万元。

2.本年项目资金实际使用情况分析

2019年项目资金实际支出2,596.23万元，支出具体如下：

| 项目名称 | 项目支出金额（元） |
| --- | --- |
| 付2018年小额投资项目设计费 | 303870.00 |
| 付八曲河黑臭水体治理截污方案、胜利村B线干管溢流问题分析及方案设计费 | 50000.00 |
| 付老城区堵点管网检测及清淤项目费用 | 150000.00 |
| 付金甲冲路路面塌方修复工程设计费（已结清） | 96000.00 |
| 付文源商贸城排水管道改造工程设计费 | 68600.00 |
| 付望城区唯罗克路提质改造工程款（已结清） | 222933.00 |
| 付一片区2016年4季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 430321.00 |
| 付四片区2017年4季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 336566.00 |
| 付三片区2017年4季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 146120.00 |
| 付望城区仁和路提质改造工程款（已结清） | 207354.00 |
| 付二片区2017年3季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 795888.00 |
| 付二片区4季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 565664.00 |
| 付四片区2017年3季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 1069247.00 |
| 付一片区2017年1季度城区市政设施维护工程款（已结清） | 348880.00 |
| 付雷锋大道马桥河-同心路段路面改造工程款（已结清) | 107506.00 |
| 付雷锋大道马桥河-同心路段路面改造工程款（已结清) | 71736.00 |
| 付喻家坡路人行道完善工程款（已结清） | 291229.00 |
| 付郭亮路、中南路、西塘东街市政管网维护工程款（已结清） | 142250.00 |
| 付银杉路加油站管道抢险工程款 | 58596.00 |
| 付博士路口管网管道安装工程款 | 60240.00 |
| 付一片区2017年2季度市政设施维护工程款 | 364097.00 |
| 付一片区2017年3季度市政设施维护工程款 | 947099.00 |
| 付一片区2017年4季度市政设施维护工程款 | 192087.00 |
| 付经开区2017年1-2季度市政设施维护工程款 | 415599.00 |
| 付旺旺中路路面塌方修复工程 | 91118.00 |
| 付金洲大道市政设施维修工程款 | 700000.00 |
| 付望城区2017年市政管网改造工程款付望城区2017年市政管网改造工程款 | 1000000.00 |
| 付南湖溢流排水改造工程款 | 1000000.00 |
| 付经开区2018.12-2019.1月扫雪除冰费 | 93696.00 |
| 付刘家塘、燕坡重建地排口截污工程款 | 1380000.00 |
| 付二片区2018.12月污水应急抢险费用 | 81350.00 |
| 付二片区2018.12月-2019.1月扫雪除冰费用 | 95660.00 |
| 付二片区2018.12月扫雪除冰费用 | 89380.00 |
| 付一片区2018.1月扫雪除冰费用 | 87560.00 |
| 付一片区2018.12-2019.1月扫雪除冰费用 | 95628.00 |
| 付三片区2018.12月越高扫雪除冰费用 | 72920.00 |
| 付三片区2018.12-2019.1月扫雪除冰费用 | 124640.00 |
| 付经开区2018.1月扫雪除冰费用 | 99780.00 |
| 付银星路（与金甲冲路交汇处）路面塌方修复过程款 | 84361.00 |
| 付文源商贸城片区排水管道改造工程技术咨询费 | 20000.00 |
| 付市政局道路修复工程造价咨询费 | 38500.00 |
| 付政府采购项目委托代理费 | 21588.00 |
| 付银杉路加油站管道抢险工程款 | 25112.00 |
| 付博士路口管网管道安装工程款 | 25817.00 |
| 付高塘岭大道终端排水箱涵塌陷抢修工程款 | 784001.00 |
| 付二片区2017年2季度望城区市政设施维护工程款 | 500368.00 |
| 付高裕南路（喻家坡-旺旺西路）增设排污管工程款 | 719495.00 |
| 付二片区2017年1-2季度望城区部分市政管网设施维护工程款 | 471505.00 |
| 付望城区银星路（金星大道-银杉路）路面修复工程款 | 740318.00 |
| 付三片区2017年1-2季度望城区部分市政管网设施维护工程款 | 412495.00 |
| 付马桥河（旺旺路-金穗路以南）路面塌方应急抢险工程款 | 1250426.00 |
| 付金星路与银星路交汇处路面塌方应急抢救工程款 | 72000.00 |
| 付普瑞路罐子岭公交站旁路口路面塌方抢险工程款 | 92000.00 |
| 付郭亮路（旺旺路至白马巷）路面修复工程 | 1191490.00 |
| 付新塘路（高塘岭至杨水塘路）路面提质改造工程及人行道完善工程款 | 1342774.00 |
| 付高裕南路（喻家坡至旺旺西路）增设排污工程款 | 892579.00 |
| 付工农路人行道改造工程款 | 368145.00 |
| 付高裕中路（旺旺路至宝粮路）道路提质改造工程款 | 1463724.00 |
| 付银星路（金星大道至银杉路）路面修复工程款 | 264400.00 |
| 付旺旺中路片区新增排水管道工程勘核合同费 | 198000.00 |
| 付旺旺中路、莲湖路、望府路、高裕中路、下西塘片区地下管线测量合同费用 | 80000.00 |
| 付望城区污水管网截流改造及道路提质改造工程监理合同费用 | 198000.00 |
| 付2018年（第一批）管网改造和道路提质改造工程监理合同费用 | 125000.00 |
| 付马桥河路（旺旺路至金穗路以南）路面改造工程款 | 446581.00 |
| 付2019年政府投资建设项目设计采购费 | 1460000.00 |
| 付旺旺中路派遣新增排水管道工程可行性研究报告费用 | 93000.00 |
| 付朱正伟中线干管污水外溢补偿款 | 12000.00 |
| 付纪正万中线干管外溢补偿款 | 12000.00 |
| 付曹建波中线干管污水外溢补偿款 | 76000.00 |
| 付莫斯况中线干管污水外溢补偿款 | 6000.00 |
| 付朱罗明中线干管污水外溢补偿款 | 21000.00 |
| 合计 | 25962293.00 |

3.项目资金管理情况分析

（1）科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则，认真组织项目前期申报及论证工作。

（2）加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管，定期调度，掌握项目进展情况，及时发现并积极解决存在的问题，加快项目实施进度，严格项目实施质量，不断提高资金的使用效益。

（3）加强与相关职能部门的沟通协作，完善市政设施维护管理程序，加强建设单位养护期内的监督和检查，确保对已建成市政设施维护和管养，同时不断完善城市市政设施维护制度体系，加大设施维护督查考核力度，逐步解决好设施维护管理工作中的不足。

三、资产管理情况

截至2019年12 月31 日，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。按照财政要求，2019年开始对固定资产计提折旧，我单位固定资产折旧数额为1,814,906.93元，固定资产净值为1,370,336.24元。

本部门固定资产管理按照“统一领导，归口管理”的办法实行，固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。办公室应对固定资产进行日常管理，定期进行清查盘点，保证账账相符，账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产，按照规定及时研究处理，使之合理流动，充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时，应严格按照国有资产处置有关规定，遵循物尽其用的原则，科学鉴定在用办公设备的报废条件，办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。

四、部门整体支出绩效目标及开展情况

2019年本单位按照年初工作规划和重点性工作安排，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算执行情况

为切实做好厉行节约工作，努力降低行政成本。严格按年初计划和制度规定的标准执行，全年没有新建楼堂馆所。本单位2019年初预算安排数为690.80万元，本年追加预算2,705.80万元，实际支出3,396.60万元，年末结转和结余0.00万元。预算完成率100.00%，预算控制率为79.66%。

（二）预算管理情况

“三公”经费较好地控制在预算范围之内。本单位2019年公用经费控制率为 92%；“三公经费”控制率为 68%。

根据部门整体支出绩效评价指标表，本单位2019年度

评价得分为84.5分。

五、部门整体支出绩效目标实现情况

2019年，我中心紧紧围绕区委，区政府的工作部署，砥砺奋进，攻坚克难，完成了全年主要工作目标。

（一）服务城市发展，市政设施维护管养工作

1、设施维护精细管理工作。加强对城区道路设施的巡查督查力度和对群众反映事项的处置力度，发现问题及时处置，加大城区破损道路、背街小巷路面维护力度。今年对金星路、普瑞路等13处桥梁进行了粉饰维护，对雷锋电影院、人民医院、邮政银行前坪等处路段进行了集中维护维修；对世纪华联、百合湖滨、望府佳园前等处人行道进行了沥青板块改造；对郭亮中路、旺旺路等处路面基逢进行了精准灌缝修复。全年共计铺设油砂路面11800平方米、水泥路面1200平方米、桥面维护5057平方米；麻石板、盲道板11000余平方米，路沿石、树围石3000米，交通护栏639米；更换井座井盖520余套、泄水桥1154套。

2、管网维护通畅工作。及时清理、清淤雨污管网才能确保运行通畅。对城区的郭亮路、旺旺路、唯罗克路等处管道进行了内窥检测，查明了各管网的运行情况，为各雨污管道的清淤、改造提供了详实的数据支撑；对马桥河流域、国控胜利断面等处河流排口情况进行了全面排查，并对其存在的问题进行了整改；对奥海路、知贤路、文源路等条道路的管网进行了疏通疏浚，共计清淤管道13000余米，清理淤泥3500余立方米；

（二）提质改造建设任务完成情况

1、路面整体提质。对群众关注度高的高裕南路、中路、银星路、马桥河路、新塘路、高塘岭西街、取忠路、宝粮路、工农西路等道路的人行道、盲道进行了全面提质改造。

2、雨污截流改造。结合“三年截污行动计划”、“河长制”、“黑臭水体治理”等重点工作，实施了工农西路、工农中路、连江路、郭亮北路、高裕路等雨污分流改造工程；实施了刘家塘重建地、燕坡重建地、马桥河排口等马桥河水体综合治理截流工程；实施了旺旺中路、莲湖路、望府路等路段的污水管道改造工程。

（三）政务公开工作

1、以优化营商环境为契机，提升管理服务水平。转变工作作风，转“申请服务”为“主动服务”，积极主动为企业提供优质便利的服务。今年对“三供一业”项目、长沙电网“三年行动计划”、“630”项目、“5G”网络建设以及城投公司承建的等重点工程项目涉及的城市道路挖掘占用，简化了相关流程和城市道路挖掘占用费。

2、梳理“一件事一次办”，实现行政效能提速。占用、挖掘城市道路审批事项已由原三级办理申请人最多跑两次调整为二级办理申请人最多跑一次事项、门店装修的城市道路临时占用缩减办理时限，由承诺的2个工作时限缩短到1个工作，让群众办事更省时，进一步实现便民利民。全年，审批办理“占用、挖掘城市道路”行政许可208件，收取城市道路挖掘占用费用近20万元，督促、纠正各种违规占道、不规范施工行为120余处。

（四）城市管理相关工作任务

按照区文明委、区城管委相关工作要求，积极应对区长信箱、人大政协交办、城市管理数字化信息平台、12345热线和城市文明指数测评等反馈机制，接收12345市民服务热线问题305条，接收区应急联动信息710条，已全部处理完毕，无延迟和二次交办事件。

六、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

通过上述对本单位整体支出情况的分析，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。

（1）在职在编人员控制不佳，在职人员控制率达  109 %。

（2）本单位基本支出预算安排522.80万元，基本支出决算金额555.69万元。项目支出预算安排168.00万元，项目支出决算金额2,840.91万元。首先，预算刚性不够，预算的计划性、科学性不强，资金使用缺乏预见性，削弱了预算的约束控制力。其次，预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，没有细化到具体项目，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。

（二）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制，合理计划与安排当年预算内容的支出，同时尽量减少本年度预算的调整。

2、优化项目申报补助时间和流程，提升效率。

3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对预算执行情况进行自查，做好部门整体支出预算评价工作。

4、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

长沙市望城区市政设施维护中心

2020年4月8日

2019年度部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 |  |  |  |  | 长沙市望城区市政设施维护中心 |  |  |  |  |  |  |  | 下属单位个数 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出规模 |  |  |  |  | 项 目 |  |  |  |  | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  | 执行率 |
|  |  |  |  |  | 资 金 来 源 |  | 合计 |  |  | 6,908,010.00 |  |  |  | 33,966,016.26 |  | 491.69% |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）财政拨款 |  |  | 6,908,010.00 |  |  |  | 33,966,016.26 |  | 491.69% |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）其他资金 |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  | － |
|  |  |  |  |  | 资 金 结 构 |  | 合计 |  |  | 6,908,010.00 |  |  |  | 33,966,016.26 |  | 491.69% |
|  |  |  |  |  |  |  | （1）基本支出 |  |  | 5,228,010.00 |  |  |  | 5,556,912.89 |  | 106.29% |
|  |  |  |  |  |  |  | （2）项目支出 |  |  | 1,680,000.00 |  |  |  | 28,409,073.37 |  | 1062.29% |
| 年度总 体目标 |  |  | 年初设定目标 |  |  |  |  |  |  |  | 全年完成情况 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、服务城市发展，市政设施维护管养工作 2、提质改造建设任务完成情况 3、政务公开工作 - 城市管理相关工作任务 |  |  |  |  |  |  |  | - 服务城市发展，市政设施维护管养工作：全年共计铺设油砂路面11800平方米、水泥路面1200平方米、桥面维护5057平方米；麻石板、盲道板11000余平方米，路沿石、树围石3000米，交通护栏639米；更换井座井盖520余套、泄水桥1154套。2、提质改造建设任务完成情况：对高裕南路、中路、银星路、马桥河路、新塘路、高塘岭西街、取忠路、宝路、工农西路等道路的人行道、盲道进行了全面提质改造。实施了工农西路、工农中路、连江路、郭亮北路、高裕路等雨污分流改造工程；实施了刘家塘重建地、燕坡重建地、马桥河排口等马桥河水体综合治理截流工程；实施了旺旺中路、莲湖路、望府路等路段的污水管道改造工程。3、政务公开工作：全年，审批办理“占用、挖掘城市道路”行政许可208件，收取城市道路挖掘占用费用近25.38万元，督促、纠正各种违规占道、不规范施工行为120余处。4、城市管理相关工作任务：接收12345市民服务热线问题305条，接收区应急联动信息710条，已全部处理完毕，无延迟和二次交办事件。 |  |  |  |  |  |
| 分解目标自评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级 指标 |  | 分值 |  | 三级 指标 |  | 分值 | 评价标准 |  |  | 指标说明 |  |  |  | 得分 |
| 投入 | 10 | 预算配置 |  | 10 |  | 在职人员控制率 |  | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |  |  | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |  |  |  | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  | “三公经费”变动率 |  | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |  |  | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |  |  |  | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 |  | 20 |  | 预算完成率 |  | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |  |  | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 预算控制率 |  | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |  |  | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所面积控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |  |  | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 新建楼堂馆所投资概算控制率 |  | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |  |  | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以当年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |  |  |  | 5 |
|  |  | 预算管理 |  | 40 |  | 公用经费控制率 |  | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  | “三公经费”控制率 |  | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |  |  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 政府采购执行率 |  | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |  |  | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |  |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 管理制度健全性 |  | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| 过 程 | 60 | 预算管理 |  | 40 |  | 资金使用合规性 |  | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 预决算信息公开性 |  | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |  |  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |  |  |  | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 |  | 8 |  | 重点工作实际完成率 |  | 8 | 根据履职情况，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成、产出质量、产出时效和有关成本控制情况评价，实现70%以上得4分，70%以下不得分。 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | 履职 效益 |  | 10 |  | 经济 效益 |  | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  |  |  |  |  | 社会 效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | 行政 效能 |  | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |  |  | 根据部门自评材料评定。 |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 |  | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |  |  | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |  |  |  | 6 |