2021年度长沙市望城区征地服务中心部门整体支出预算绩效自评报告

一、单位基本情况

长沙市望城区征地服务中心为全额拨款的事业单位，人员编制17名，退役士官4人。职能职责如下：

1、拟订征地方案；

2、发布征地公告；

3、审批征地补偿安置方案；

4、协调处理征地补偿安置争议；

5、法律、法规、规章规定的其他补偿安置工作。

二、长沙市望城区征地服务中心预算管理及执行情况

1、资金使用

长沙市望城区征地办年度项目资金871.36万元整，用于征拆安置工作协调、会议、政策电视宣传制作、宣传资料印刷以及依法腾地专项支出等；用于完成本区域范围内征地安置依法腾地工作、项目扫尾及政策宣传；依法依规热情主动做好全区项目征地拆迁安置工作的牵头、组织、协调、监督等，保障项目的顺利推进。

2、资金管理

一是我单位建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。

二是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、经费收支管理、政府采购管理、以及资产管理等业务模块，在规章制度方面，梳理制度文件，汇编成册。

三是通过信息化对制度和流程进行固化。 要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重要手段。我单位在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行固化并达到常态化，真正实现从人治管理向法治管理和科学管理的转变。 内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步管理中将自我纠正、自我完善和持续改进，确保内控规范实施取得良好效果。

三、长沙市望城区征地服务中心资产管理情况

截至2021年12月31日本单位有固定资产159.68万元，累计折旧113.71万元，资产已全部录入资产系统，集中统一管理，单位专设一名固定资产管理员。

四、长沙市望城区征地服务中心整体支出绩效目标及开展情况

一、2021年度征地补偿安置工作情况

- 1. 依法阳光迅稳高效推进拆迁腾地。一是根据省市区各级项目建设需要，经区人民政府批准，2021年我区共铺排征拆项目154个（含转接、追加），涉及面积1.8万余亩。截至12月30日，共签约1613户、拆房1561栋、动迁5500余人，完成了大泽湖海归小镇康佳总部、金山桥高铁西城地块三、天汇文化工业基地、桥驿镇新达益教育总部、湘江东岸堤防综合治理工程、白沙洲迎江路、月亮岛谷山中学等105个项目拆房清零，腾地11011亩。二是强化统筹调度，高效推进国有土地上房屋征收工作，年度征收房屋84栋、拆房2.9万余㎡，完成了前进小学等19个项目的征收补偿安置工作，腾地24.8万余㎡。三是各基础性工作落到实处，2021年度发布“征地公告”63宗、“征求意见公告”87宗、“实施公告”71宗，完成项目征地补偿社会风险评估报告63宗。

2. 大胆改革创新举措落实安置保障。一是完成8966余名拆迁安置对象参保资格审核。二是归集团购房回购资金13.89亿元，完成8681人、47.75万㎡团购房资格回购，拨付回购资金12.72亿元；年度完成年度完成5256.5人团购房资格回购工作，回购率达99.7%（不含月亮岛街道）。三是完成失地少地农民生活补助对象年审工作，四季度共计核发失地少地农民生活补助费6838.96万元。四是全区“两安”用地遗留问题处置工作共涉及11个街镇42个村（社区），其中37个村（社区）需补差指标，已完成35个村（社区）“两安”问题处置。

3. 严管常抓其他各项工作齐头并进。一是高度重视市征地办、市资规局关于2021年督查指出的问题，已按要求将问题整改到位。二是积极化解各级交办的“涉拆涉安”信访问题，有效维护了拆迁领域安全稳定。三是强化拆迁领域“雁过拔毛式”等腐败风险防范，高筑廉洁拆迁防火墙，年度拆迁领域无腐败问题发生。

4. 凝神聚力精准施策干出特色亮点。今年来，我们结合党史学习教育工作，在“拆安”工方面干出了特色亮点：一是做好困难帮扶。为提升拆迁群众“满意度”，推行温情温暖“拆安”。我们对在上门走访过程中拆迁群众反映的问题进行全面梳理，在建党“100周年”之际，结合“我为群众办实事”要求，开展“项目建设，奉献有你”走访慰问活动，对拆迁群众中的优秀党员、五保户、重大疾病人群、烈属及伤残军人、残疾人等弱势群体给予慰问，共计慰问已拆迁群众300户。二是再创征拆望城速度。自9月16日全区开展项目建设“百日攻坚”行动以来，各街镇上下一心、奋力攻坚，不断刷新了征拆腾地的新速度。大泽湖街道街一天实现大湖苑项目20户征拆补偿签约和团购房资格回购签约“双清零”，金山桥街道四天内完成观音岩九年一贯制学校33户签约清零，丁字湾街道湘江东岸堤防综合整治工程项目77户国有土地房屋在十天内实现了签约清零。特别是在长株潭城际铁路至石长铁路联络线、常益长铁路（望城段）、长赣铁路等项目实施征拆时表现突出，既稳又快切实保障了省重点项目扎实推进，受到了省自然资源事务中心通报表扬。三是突出廉洁拆迁。为使拆迁群众放心、暖心，我们秉持“依法、阳光、廉洁、和谐”理念，以“四三制”等制度约束权力、以“点对点”直付方式等管理方式强化监督，积极努力打造拆迁系统廉政体系，今年来无一贪腐案件发生。7月份，我区廉洁“拆安”做法被清风杂志以“落实廉政建设，提高望城能效”为题推介。四是突出拆安同步。拆迁后的生活安置是群众最为关心的问题。为此，在实际工作中，我们进一步加大“团购房”资格回购力度，积极引导拆迁群众在签约时便选定好安置方式，真正意义上实现纯货币安置，做到了拆迁与安置同步进行。